ร่างขอบเขตงาน (PROJECT SCOPE OF WORK)

โครงการ SMART TAMBON SAFETY THAILAND

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

จัดทำโดย บริษัท อี.เอส.เอ็ม. โซลูชั่น จำกัด (ESM)

เอกสารแนบท้ายสัญญาความร่วมมือฯ (ภาคผนวก ก) ระหว่าง ESM และ บริษัท กู๊ดเมดแคร์ จำกัด (GOODMEDCARE)

อ้างอิงข้อ 1.2 ของสัญญาความร่วมมือฯ — “รายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติของระบบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก – ขอบเขตงาน (Project Scope) ที่คู่สัญญาอนุมัติร่วมกัน”

ฉบับร่างเพื่อพิจารณาร่วมกัน  •  กันยายน 2569

# 1. บทนำและหลักการออกแบบขอบเขตงาน

ตามสัญญาความร่วมมือฯ โครงการ SMART TAMBON SAFETY THAILAND ระหว่าง ESM และ GOODMEDCARE กำหนดให้ Project IP ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับโครงการเป็นทรัพย์สินร่วมของทั้งสองฝ่ายในสัดส่วน 50:50 (ข้อ 4.2) ในขณะที่ Background IP หรือเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ที่ ESM มีอยู่ก่อนแล้วยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ ESM แต่เพียงผู้เดียว (ข้อ 4.1)

ESM มีแพลตฟอร์ม Smart Tambon ซึ่งรองรับการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดการเหตุการณ์และภัยพิบัติ การประเมินสถานการณ์และทรัพยากร การนำเข้าชุดข้อมูล การติดตามข้อมูลสิ่งแวดล้อม การแจ้งเตือน และการสื่อสารกับประชาชน โดยขอบเขตฉบับนี้จัดทำจากความสามารถที่ปรากฏในระบบปัจจุบัน

•  ความสามารถพื้นฐานของแพลตฟอร์มและองค์ประกอบที่มีอยู่แล้วถือเป็น Background IP ของ ESM และนำมาใช้ในลักษณะให้สิทธิใช้งานเฉพาะโครงการ (License-to-Project)

•  งานเชื่อมต่อ การกำหนดค่า หรือการพัฒนาเพิ่มเติมเฉพาะโครงการที่คู่สัญญาอนุมัติร่วมกัน ให้พิจารณาเป็น Project IP ตามข้อ 4.2 โดยต้องระบุเป็นรายการส่งมอบอย่างชัดเจน

# 2. โครงสร้างขอบเขตงาน 3 ชั้น

เพื่อแยกความสามารถของแพลตฟอร์มเดิมออกจากงานกำหนดค่า เชื่อมต่อ และพัฒนาเพิ่มเติมเฉพาะโครงการ ขอบเขตงานแบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้

| ชั้น | ชื่อ | ลักษณะงาน |
| --- | --- | --- |
| ชั้นที่ 1 | Background Platform | ระบบ Smart Tambon ที่ ESM มีอยู่แล้วและนำมาใช้งานในโครงการ โดยไม่ถือเป็นงานพัฒนาใหม่ |
| ชั้นที่ 2 | Configuration, Data & Integration Layer | การตั้งค่าพื้นที่ ผู้ใช้ ชุดข้อมูล ช่องทางสื่อสาร และการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งาน |
| ชั้นที่ 3 | Operational Application Layer | โมดูลปฏิบัติงานที่มีอยู่ในระบบ และงานเพิ่มเติมเฉพาะโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร |

หลักการสำคัญ: ความสามารถของแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วเป็น Background IP ส่วน Project IP ให้ครอบคลุมเฉพาะงานเพิ่มเติมเฉพาะโครงการตามที่คู่สัญญาตกลงและตรวจรับ

# 3. ชั้นที่ 1: Background Platform ที่ ESM มีอยู่แล้ว (ของเดิม — บูรณาการ ไม่พัฒนาใหม่)

หมายเหตุ: ระบบในชั้นที่ 1 ทั้งหมดถือเป็น Background IP ของ ESM ตามข้อ 4.1 การนำมาใช้ในโครงการไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ เว้นแต่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

| ระบบ | คำอธิบาย | บทบาทในโครงการนี้ |
| --- | --- | --- |
| Smart Tambon Web Platform | เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ พร้อมระบบบัญชีผู้ใช้ บทบาท สิทธิ์ และการแยกข้อมูลตามองค์กร/พื้นที่รับผิดชอบ | เป็นโครงสร้างหลักของหน้าจอ การยืนยันตัวตน การบริหารผู้ใช้ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล |
| GIS & Spatial Data | ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ PostgreSQL/PostGIS แผนที่ ขอบเขตจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน จุดสถานที่ และการค้นหาหรือวิเคราะห์ตามพื้นที่ | ใช้แสดงข้อมูลบนแผนที่ ระบุตำแหน่งเหตุการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจำกัดขอบเขตข้อมูลของผู้ใช้ |
| Operational Data Platform | ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นสำหรับชุดข้อมูล เหตุการณ์ เซนเซอร์ และเมทาดาทา พร้อมพื้นที่เก็บไฟล์ | รองรับการนำเข้า จัดเก็บ เรียกดู ปรับปรุง และติดตามเวอร์ชันข้อมูล |
| Sensor & External Data Interfaces | ช่องทางรับข้อมูลผ่าน HTTP/MQTT และบริการเชื่อมต่อข้อมูลสภาพอากาศ ฝน PM2.5 ระดับน้ำ และจุดความร้อนตามการตั้งค่า | ใช้สร้างภาพรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ |

# 4. ชั้นที่ 2: Configuration, Data & Integration Layer

## 4.1 การตั้งค่าองค์กร ผู้ใช้ และพื้นที่รับผิดชอบ

กำหนดข้อมูลองค์กร บัญชีผู้ใช้ บทบาทและสิทธิ์ รวมถึงขอบเขตตำบลหรือพื้นที่ที่ผู้ใช้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นและจัดการเฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาต ระบบรองรับกระบวนการสมัครองค์กร การยืนยันรหัส OTP และการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอโดยผู้ดูแลระบบ

## 4.2 การนำเข้าและกำกับดูแลชุดข้อมูล

รองรับการนำเข้าชุดข้อมูลจากไฟล์หรือการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง มีขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้อง แสดงตัวอย่างก่อนบันทึก และยืนยันการนำเข้า พร้อมแม่แบบไฟล์สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท ระบบจัดเก็บเวอร์ชัน จุดตรวจสอบ (Checkpoint) ประวัติการเปลี่ยนแปลง การดาวน์โหลด และการกู้คืนเวอร์ชันที่กำหนด

ชุดข้อมูลปฏิบัติงานครอบคลุมข้อมูลหน่วยงาน ทีมปฏิบัติงาน บุคลากร ทรัพยากรและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ประชากร สถานที่ และข้อมูลประกอบอื่นตามแบบข้อมูลที่ระบบรองรับ โดยคงความเชื่อมโยงด้วยรหัสอ้างอิงที่กำหนด

## 4.3 การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่

เชื่อมโยงระเบียนกับพิกัดและขอบเขตพื้นที่ รองรับการค้นหาตำบล การระบุตำแหน่งจากแผนที่ การแปลงพิกัดเป็นที่อยู่โดยประมาณ และการเชื่อมขอบเขตหมู่บ้านกับข้อมูลประชากร เพื่อใช้ร่วมกับหน้าแผนที่เมืองและการวิเคราะห์พื้นที่

## 4.4 การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกและเซนเซอร์

รองรับการดึงหรือรับข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกและอุปกรณ์ที่กำหนด ได้แก่ ข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝน PM2.5 ระดับน้ำ สถานีตรวจวัด และจุดความร้อน รวมถึงการรับค่าจากเซนเซอร์ผ่าน HTTP หรือ MQTT ทั้งนี้ความต่อเนื่องและความถี่ของข้อมูลขึ้นอยู่กับการตั้งค่า สิทธิ์การใช้งาน และความพร้อมของบริการต้นทาง

## 4.5 ช่องทางแจ้งเตือนและการสื่อสาร

กำหนดช่องทางและแม่แบบข้อความสำหรับการแจ้งเตือน พร้อมหน้าทดสอบการส่ง โดยระบบรองรับช่องทางที่ตั้งค่าไว้ เช่น LINE, Telegram, Signal, SMS หรือ Webhook ตามผู้ให้บริการและข้อมูลรับรองที่หน่วยงานจัดเตรียม

หมายเหตุ: งานในชั้นที่ 2 ที่เป็นเพียงการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อความสามารถเดิมยังคงเป็น Background IP ส่วนตัวเชื่อมต่อหรือส่วนขยายใหม่เฉพาะโครงการให้จำแนกตามรายการพัฒนาและข้อ 4.2 ของสัญญา

# 5. ชั้นที่ 3: Operational Application Layer (ความสามารถใช้งานจริงของระบบ)

## 5.1 ภาพรวมเมืองและข้อมูลสถานการณ์

แสดงภาพรวมข้อมูลสำคัญของพื้นที่ ได้แก่ สถานะเหตุการณ์และภัยพิบัติ ข้อมูลประชากร โครงการและกิจกรรม ข้อมูลสภาพอากาศ PM2.5 ปริมาณฝน ระดับน้ำ และข้อมูลประกอบอื่นที่มีการตั้งค่าไว้ พร้อมแผนที่สำหรับดูตำแหน่งและชั้นข้อมูล

## 5.2 การรับแจ้งและบริหารเหตุการณ์ทั่วไป

รองรับการรับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่และลิงก์สาธารณะ การแนบภาพ ระบุตำแหน่งและที่อยู่โดยประมาณ การจัดสถานะรอรับเรื่อง กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น การบันทึกความคืบหน้า การแจ้งเตือนเหตุใหม่ และการติดตามสถานะด้วยรหัสหรือลิงก์สำหรับผู้แจ้ง

## 5.3 การจัดการภัยพิบัติและการประเมินสถานการณ์

สามารถยกระดับเหตุการณ์ทั่วไปเป็นภัยพิบัติ บันทึกการประเมิน คำนวณความต้องการทรัพยากรตามกฎที่กำหนด จัดทำแผนตอบสนองหลายเวอร์ชัน เลือกแผนที่ใช้งาน และติดตามประวัติการดำเนินงาน

## 5.4 การบริหารทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงาน

บริหารข้อมูลหน่วยงาน ทีม บุคลากร อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ เชื่อมโยงทรัพยากรกับเหตุการณ์ บันทึกการใช้ทรัพยากร การเคลื่อนไหวและคงเหลือของวัสดุ เพื่อสนับสนุนการจัดสรรกำลังและสิ่งของ

## 5.5 การติดตามสิ่งแวดล้อมและจุดเฝ้าระวัง

แสดงข้อมูลสภาพอากาศ ฝน PM2.5 ระดับน้ำ สถานีตรวจวัด และจุดความร้อนบนหน้าภาพรวมและแผนที่ โดยรองรับข้อมูลล่าสุดและประวัติการอ่านค่าจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

## 5.6 การบริหารโครงการ กิจกรรม สถานที่ และกล้อง CCTV

จัดเก็บและแสดงโครงการ งบประมาณ ภาพถ่าย กิจกรรม ประกาศ จุดสถานที่สำคัญ และทะเบียนกล้อง CCTV/ลิงก์สตรีมบนแผนที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ระบบไม่ได้รวมความสามารถวิเคราะห์ภาพด้วย AI เว้นแต่มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

## 5.7 ผู้ช่วยข้อมูลและการกระจายข่าว

รองรับผู้ช่วย AI ผ่านผู้ให้บริการที่ตั้งค่าไว้สำหรับสนทนา ค้นและสรุปข้อมูลที่ระบบอนุญาต รวมถึงการจัดเก็บชุดคำสั่งใช้งานซ้ำ และรองรับการสร้างรายการกระจายข่าว เนื้อหา ภาพหรือเสียงสังเคราะห์ การกำหนดรอบเวลา และการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อ ทั้งนี้ผลลัพธ์จาก AI ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ใช้งานก่อนนำไปใช้

# 6. ขอบเขตด้าน Platform / Infrastructure Integration

หมายเหตุ: ขอบเขตนี้ครอบคลุมการตั้งค่าซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบตามสภาพแวดล้อมที่ตกลงกัน ไม่รวมการจัดซื้อ Hardware หรือค่าบริการของผู้ให้บริการภายนอก เว้นแต่ระบุใน BOQ หรือเอกสารแนบท้ายสัญญา

| เสาหลัก | สถานะ | รายละเอียดขอบเขตงาน |
| --- | --- | --- |
| เว็บบริหารจัดการและแผนที่ | มีอยู่แล้ว — กำหนดค่า | ตั้งค่าองค์กร ผู้ใช้ สิทธิ์ พื้นที่รับผิดชอบ แผนที่ ชั้นข้อมูล และหน้าแสดงผลสำหรับหน่วยงาน |
| ฐานข้อมูลและพื้นที่เก็บไฟล์ | มีอยู่แล้ว — ติดตั้ง/เชื่อมต่อ | ใช้งาน PostgreSQL/PostGIS, MongoDB และพื้นที่เก็บไฟล์ที่รองรับ S3/MinIO ตามสถาปัตยกรรมระบบ |
| API / Sensor Gateway | มีอยู่แล้ว — เชื่อมต่อ | รับข้อมูลผ่าน API และ MQTT สำหรับเซนเซอร์และแหล่งข้อมูลที่รองรับ พร้อมการตรวจสอบสิทธิ์และรูปแบบข้อมูล |
| ช่องทางแจ้งเตือนและกระจายข่าว | มีอยู่แล้ว — ตั้งค่าผู้ให้บริการ | ตั้งค่าช่องทาง แม่แบบข้อความ การทดสอบ และการเผยแพร่ตามข้อมูลรับรองของหน่วยงาน |
| ทะเบียน CCTV | มีอยู่แล้ว — นำเข้าข้อมูล | จัดเก็บตำแหน่ง รายละเอียด และลิงก์สตรีมของกล้อง ไม่รวมการจัดหากล้องหรือระบบ AI วิเคราะห์ภาพ |

# 7. ขอบเขตที่ไม่รวมอยู่ในงานนี้ (Out of Scope)

•  การจัดซื้อหรือติดตั้ง Hardware เพิ่มเติม เช่น กล้อง เซนเซอร์ เครื่องแม่ข่าย จอภาพ อุปกรณ์เครือข่าย หรือระบบเสียงตามสาย เว้นแต่มี BOQ แยกต่างหาก

•  ระบบวิเคราะห์ภาพด้วย AI/ANPR การเชื่อมต่อ 1669 แอปพลิเคชันมือถือหรือปุ่ม SOS, Citizen Digital ID, SSO และ Smart Signage ซึ่งยังไม่ใช่ความสามารถมาตรฐานของระบบปัจจุบัน

•  ค่าใช้บริการ Cloud, Internet, SMS, LINE หรือ API/ข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงข้อจำกัดหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริการดังกล่าว

•  การพัฒนาฟังก์ชันใหม่ การเชื่อมต่อระบบอื่น หรือการปรับแต่งนอกเหนือจากรายการส่งมอบที่อนุมัติ ต้องดำเนินการผ่าน Change Request และประเมินระยะเวลา/ค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ

•  การเจรจาธุรกิจ การตลาด การประมูลงานภาครัฐ และการประสานงานลูกค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของ GOODMEDCARE ตามข้อ 3 ของสัญญา

# 8. แผนดำเนินงาน (อ้างอิงแผนดำเนินงานในภาคผนวก ก)

| Phase | ระยะเวลา | เนื้อหางานหลัก |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 Requirement & Area Setup | [ระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน] | ยืนยันพื้นที่ ผู้ใช้ ชุดข้อมูล ช่องทางสื่อสาร การเชื่อมต่อ และเกณฑ์ตรวจรับ |
| Phase 2 Configuration & Data Preparation | [ระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน] | ติดตั้ง/ตั้งค่าระบบ นำเข้าข้อมูล ตั้งค่าสิทธิ์ แผนที่ กฎทรัพยากร และการเชื่อมต่อที่อนุมัติ |
| Phase 3 Pilot, UAT & Training | 6 เดือน (ตามภาคผนวก ก) | ทดลองใช้งานกับ อบต. นำร่อง ทดสอบตามกรณีใช้งาน แก้ไขข้อบกพร่อง และอบรมผู้ดูแล/เจ้าหน้าที่ |
| Phase 4 Go-live & Support | ต่อเนื่องตามข้อตกลง | เปิดใช้งานจริง สนับสนุนการใช้งาน ติดตามปัญหา และจัดทำแผนขยายผล |

# 9. เกณฑ์การตรวจรับงาน (Acceptance Criteria)

•  ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท องค์กร และพื้นที่รับผิดชอบที่กำหนด โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

•  ระบบนำเข้าชุดข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตได้ โดยตรวจสอบ แสดงตัวอย่าง บันทึกเวอร์ชัน ดาวน์โหลด และกู้คืนข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้

•  หน้าแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ จุดสถานที่ เหตุการณ์ โครงการ กล้อง และชั้นข้อมูลที่มีข้อมูลพร้อมใช้งาน รวมถึงค้นหาและระบุตำแหน่งได้ตามกรณีทดสอบ

•  กระบวนการเหตุการณ์ทั่วไปและภัยพิบัติทำงานครบตั้งแต่รับแจ้ง เปลี่ยนสถานะ บันทึกความคืบหน้า ประเมินสถานการณ์ จัดทำ/เลือกแผน และติดตามผล

•  ข้อมูลหน่วยงาน ทีม บุคลากร อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองเชื่อมโยงและเลือกใช้งานในรายการที่เกี่ยวข้องได้ตามรหัสอ้างอิง

•  ข้อมูลสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแสดงผลได้เมื่อบริการต้นทางและข้อมูลรับรองพร้อมใช้งาน และแสดงสถานะที่เข้าใจได้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่พร้อม

•  ช่องทางแจ้งเตือน/กระจายข่าวที่อยู่ในรายการส่งมอบผ่านการทดสอบด้วยบัญชีและข้อมูลรับรองของหน่วยงาน

•  รายละเอียดกรณีทดสอบ ชุดข้อมูลตัวอย่าง ระยะเวลาตอบสนอง และผู้มีอำนาจลงนามตรวจรับ ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายก่อนเริ่ม UAT

# 10. ตารางสรุปการแบ่งประเภททรัพย์สินทางปัญญา (IP Classification Summary)

ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Register) ที่คู่สัญญาจะจัดทำร่วมกันตามข้อ 4 ของสัญญาความร่วมมือฯ และไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาหลัก

| รายการงาน | ชั้น | ประเภท IP | สัดส่วนกรรมสิทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Smart Tambon Web Platform, ระบบผู้ใช้/สิทธิ์, GIS, โครงสร้างข้อมูล, ระบบนำเข้า, เหตุการณ์และภัยพิบัติ, ทรัพยากร, สิ่งแวดล้อม, การแจ้งเตือน, AI Assistant และระบบกระจายข่าวที่มีอยู่แล้ว | ชั้นที่ 1 และความสามารถมาตรฐาน | Background IP | ESM 100% |
| การตั้งค่าองค์กร พื้นที่ ชุดข้อมูล แม่แบบ การเชื่อมต่อ และการติดตั้งที่ใช้ความสามารถมาตรฐานของระบบ | ชั้นที่ 2 | Background IP / ข้อมูลของลูกค้าตามสัญญา | ตามกรรมสิทธิ์เดิมของแต่ละส่วน |
| ซอฟต์แวร์ ตัวเชื่อมต่อ หรือโมดูลที่พัฒนาขึ้นใหม่เฉพาะโครงการและได้รับอนุมัติเป็นรายการส่งมอบ | ชั้นที่ 2–3 | Project IP | ESM 50% / GOODMEDCARE 50% ตามข้อ 4.2 |

หมายเหตุ: ข้อมูลที่หน่วยงานนำเข้าสู่ระบบยังคงเป็นข้อมูลของหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่คู่สัญญา

# 11. หมายเหตุปิดท้าย

ขอบเขตงานฉบับนี้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสามารถที่ตรวจสอบได้จากระบบ SMART TAMBON SAFETY THAILAND ในปัจจุบัน โดยแยกความสามารถมาตรฐานของแพลตฟอร์ม งานกำหนดค่า/เชื่อมต่อ และงานพัฒนาเพิ่มเติมเฉพาะโครงการออกจากกันอย่างชัดเจน

รายละเอียดระยะเวลา งบประมาณ สภาพแวดล้อมติดตั้ง แหล่งข้อมูลภายนอก บัญชีผู้ให้บริการ และเกณฑ์ตรวจรับรายกรณี ให้คู่สัญญาจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายและลงนามอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ยึดข้อกำหนดในสัญญาความร่วมมือฯ เป็นหลักหากข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญา

ลงชื่อ __________________________________ ESM

( นายศุภศักดิ์ กุลงค์อนันชัย )   ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ __________________________________ GOODMEDCARE

( นางสาววิมนามย์ สุภาผล )   ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ