ร่างขอบเขตงาน (PROJECT SCOPE OF WORK)

โครงการ SMART TAMBON SAFETY THAILAND

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

จัดทำโดย บริษัท อี.เอส.เอ็ม. โซลูชั่น จำกัด (ESM)

เอกสารแนบท้ายสัญญาความร่วมมือฯ (ภาคผนวก ก) ระหว่าง ESM และ บริษัท กู๊ดเมดแคร์ จำกัด (GOODMEDCARE)

อ้างอิงข้อ 1.2 ของสัญญาความร่วมมือฯ — “รายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติของระบบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก – ขอบเขตงาน (Project Scope) ที่คู่สัญญาอนุมัติร่วมกัน”

ฉบับร่างเพื่อพิจารณาร่วมกัน  •  กันยายน 2569

# 1. บทนำและหลักการออกแบบขอบเขตงาน

ตามสัญญาความร่วมมือฯ โครงการ SMART TAMBON SAFETY Thailand ระหว่าง ESM และ GOODMEDCARE กำหนดให้ Project IP ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับโครงการเป็นทรัพย์สินร่วมของทั้งสองฝ่ายในสัดส่วน 50:50 (ข้อ 4.2) ในขณะที่ Background IP หรือเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ที่ ESM มีอยู่ก่อนแล้วยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ ESM แต่เพียงผู้เดียว (ข้อ 4.1)

ESM มี Background Platform ที่พัฒนาและให้บริการอยู่แล้วในหลายด้าน ได้แก่ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart EMS) ระบบกล้องวงจรปิดปัญญาประดิษฐ์ “Gunpai” (Smart AI-CCTV) ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Management) และแพลตฟอร์ม IoT ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ขอบเขตงานของโครงการนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสัญญาความร่วมมือฯ และเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ขอบเขตงานฉบับนี้จึงถูกออกแบบตามหลักการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้

- ไม่นำ Background Platform ที่ ESM มีอยู่แล้วมานับเป็นเนื้องานพัฒนาใหม่ของโครงการทั้งหมด — ระบบเดิมเหล่านี้ยังคงเป็น Background IP ของ ESM ตามสัญญา และถูกนำมาใช้ในลักษณะ “ให้สิทธิใช้งานเฉพาะเพื่อโครงการ” (License-to-Project) เท่านั้น มิใช่การโอนกรรมสิทธิ์หรือนับเป็นเนื้องานที่ต้องพัฒนาใหม่

- กำหนดขอบเขตงานใหม่ที่ต้องพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับโครงการนี้ ให้เป็น “ชั้นบูรณาการและปัญญาประดิษฐ์” (Integration & AI Intelligence Layer) ที่ไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เดิมของ ESM มาก่อน โดยเป็นนวัตกรรมที่หลอมรวมข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ที่แยกส่วนกันอยู่ ให้กลายเป็นระบบตัดสินใจและสั่งการอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

งานในส่วนหลังนี้คือ Project IP ตามข้อ 4.2 ของสัญญา ซึ่งเป็นทรัพย์สินร่วมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และเป็นคุณค่าหลัก (Core Value Proposition) ที่ทำให้ SMART TAMBON SAFETY Thailand แตกต่างจากการนำผลิตภัณฑ์ Smart City ทั่วไปมาติดตั้งแยกกันโดยไม่เชื่อมโยงกัน

# 2. โครงสร้างขอบเขตงาน 3 ชั้น

เพื่อแยกส่วนงานที่นำของเดิมมาใช้ ออกจากส่วนงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างชัดเจน ขอบเขตงานของโครงการจึงแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

| ชั้น | ชื่อ | ลักษณะงาน |
| --- | --- | --- |
| ชั้นที่ 1 | Background Platform | ระบบที่ ESM มีอยู่แล้ว นำมาเชื่อมต่อเข้ากับโครงการ — ไม่พัฒนาใหม่ |
| ชั้นที่ 2 | Integration & Data Fusion Layer | งานเชื่อมต่อ รวมข้อมูล และสร้างมาตรฐานกลางระหว่างระบบเดิมทั้งหมด — งานใหม่ |
| ชั้นที่ 3 | Innovation Layer | ระบบปัญญาประดิษฐ์และการตัดสินใจอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดเฉพาะโครงการนี้ — นวัตกรรมหลัก |

หลักการสำคัญ: มูลค่าของโครงการในเชิงนวัตกรรมและสัดส่วน Project IP ร่วม 50:50 อยู่ที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นหลัก มิใช่ชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นการนำ Background IP ของ ESM มาใช้งานตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

# 3. ชั้นที่ 1: Background Platform ที่ ESM มีอยู่แล้ว (ของเดิม — บูรณาการ ไม่พัฒนาใหม่)

หมายเหตุ: ระบบในชั้นที่ 1 ทั้งหมดถือเป็น Background IP ของ ESM ตามข้อ 4.1 ของสัญญาความร่วมมือฯ การนำมาใช้ในโครงการนี้ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ (ข้อ 4.1) และไม่นับเป็นเนื้องานพัฒนาใหม่ที่คิดเป็นสัดส่วน Project IP ร่วม 50:50 เว้นแต่มีการดัดแปลง/พัฒนาเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับโครงการนี้ ซึ่งจะแยกพิจารณาตามชั้นที่ 2 และ 3 ต่อไป

| ระบบ | คำอธิบาย | บทบาทในโครงการนี้ |
| --- | --- | --- |
| Gunpai (Smart AI-CCTV) | ระบบกล้องวงจรปิดปัญญาประดิษฐ์ ตรวจจับบุคคล ป้ายทะเบียน (ANPR) และควัน/ไฟไหม้ | แหล่งข้อมูล Input หนึ่งของ Event Fusion Engine ในชั้นที่ 3 |
| Smart City Platform | โครงสร้างพื้นฐาน Dashboard และ Data Platform สำหรับเมือง/ท้องถิ่นอัจฉริยะที่ ESM พัฒนาไว้เดิม | ใช้เป็นฐาน Command Center และ UI Framework ตั้งต้น ก่อนต่อยอดเป็น Executive Dashboard เฉพาะโครงการ |
| GIS | ระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่ ตำแหน่ง และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ | ฐานแผนที่สำหรับ Digital Twin, Heat Map จุดเสี่ยง และการค้นหาจุดเกิดเหตุ |
| IoT Platform & Sensor Network | แพลตฟอร์มรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (ระดับน้ำ ฝุ่น PM2.5 ฯลฯ) และอุปกรณ์ IoT อื่น | แหล่งข้อมูล Input หนึ่งของ Event Fusion Engine ในชั้นที่ 3 |

# 4. ชั้นที่ 2: Integration & Data Fusion Layer (งานบูรณาการที่ต้องพัฒนาใหม่)

## 4.1 Unified Data Platform

ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลกลาง (Data Model) ที่รองรับการรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ อบต. ในชั้นที่ 1 ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน แก้ปัญหา Siloed Data ที่ระบบ Smart City แบบเดิมเผชิญอยู่

พัฒนากระบวนการนำเข้าชุดข้อมูลจากไฟล์และการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง แสดงตัวอย่างก่อนบันทึก จัดเก็บเวอร์ชัน ประวัติการเปลี่ยนแปลง และกู้คืนข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลหน่วยงาน ทีมปฏิบัติงาน บุคลากร ทรัพยากร วัสดุสิ้นเปลือง ประชากร และสถานที่ ใช้มาตรฐานข้อมูลร่วมกัน

## 4.2 AI-Assisted PDF Data Import

พัฒนาความสามารถในการนำเข้าเอกสาร PDF โดยใช้ AI อ่านและแยกข้อมูลจากข้อความหรือตาราง พร้อมเสนอการจับคู่ชื่อคอลัมน์จากเอกสารกับเขตข้อมูลมาตรฐานของระบบ แสดงข้อมูลตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่น และรายการที่ไม่สามารถจับคู่ได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไข ตรวจสอบ และยืนยันก่อนบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลจริง

ระบบต้องรายงานข้อมูลที่อ่านไม่ได้ ข้อมูลไม่ครบ รูปแบบไม่ถูกต้อง หรืออาจซ้ำกับข้อมูลเดิม โดยไม่บันทึกเข้าสู่ชุดข้อมูลหลักโดยอัตโนมัติก่อนการยืนยันของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ความแม่นยำขึ้นอยู่กับคุณภาพไฟล์ รูปแบบตาราง ภาษา และความชัดเจนของเอกสารต้นทาง

## 4.3 GIS & Area-Based Data Integration

บูรณาการข้อมูลกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และขอบเขตจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน รองรับการระบุตำแหน่งจากแผนที่ การแปลงพิกัดเป็นที่อยู่โดยประมาณ การเชื่อมโยงข้อมูลประชากรกับขอบเขตหมู่บ้าน และการแสดงชุดข้อมูลนำเข้าบนแผนที่ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

## 4.4 Unified Access Control / Area-Based Data Isolation

พัฒนาระบบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแบบรวมศูนย์สำหรับผู้ใช้งานของ อบต. ให้เข้าถึงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและประชากรได้ในหน้าเดียว

กำหนดบทบาท สิทธิ์ องค์กร และพื้นที่รับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเข้าถึงและจัดการเฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาต รวมถึงแยกข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละตำบลออกจากผู้ใช้งานต่างพื้นที่

## 4.5 External Data & Sensor Integration

เชื่อมต่อและรับข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝน PM2.5 ระดับน้ำ สถานีตรวจวัด และจุดความร้อนจากบริการภายนอกหรือเซ็นเซอร์ผ่าน HTTP/MQTT เพื่อแสดงข้อมูลล่าสุดและประวัติการอ่านค่าบนหน้าภาพรวมและแผนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานและความพร้อมของบริการต้นทาง

## 4.6 Notification & Communication Integration

บูรณาการช่องทางแจ้งเตือนและการสื่อสาร โดยกำหนดช่องทาง แม่แบบข้อความ และการทดสอบการส่ง รองรับ LINE, Telegram, Signal, SMS หรือ Webhook ตามผู้ให้บริการและข้อมูลรับรองที่หน่วยงานจัดเตรียม

หมายเหตุ: งานในชั้นที่ 2 ที่เป็นการกำหนดค่าและเชื่อมต่อความสามารถเดิมของ ESM ยังคงเป็น Background IP ตามข้อ 4.1 ส่วน AI-Assisted PDF Data Import หรือตัวเชื่อมต่อที่พัฒนาขึ้นใหม่เฉพาะโครงการ ให้พิจารณาเป็น Project IP ตามข้อ 4.2 ของสัญญา เป็นทรัพย์สินร่วม 50:50 ตามข้อ 4.2

# 5. ชั้นที่ 3: Innovation Layer (นวัตกรรมใหม่ — หัวใจของโครงการ)

## 5.1 Incident & Disaster Management

พัฒนาระบบรับแจ้งและบริหารเหตุการณ์ทั่วไปหรือภัยพิบัติจากเจ้าหน้าที่และประชาชน รองรับการแนบภาพ ระบุตำแหน่งและที่อยู่โดยประมาณ จัดระดับความเร่งด่วน เปลี่ยนสถานะ บันทึกความคืบหน้า มอบหมายผู้รับผิดชอบ และยกระดับเหตุการณ์ทั่วไปเป็นภัยพิบัติ

## 5.2 Situation Assessment & Resource Planning

พัฒนาระบบประเมินสถานการณ์และคำนวณความต้องการทรัพยากรตามกฎที่กำหนด เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน ทีม บุคลากร อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง จัดทำแผนตอบสนองหลายเวอร์ชัน เลือกแผนที่ใช้งาน และติดตามการใช้ทรัพยากรในแต่ละเหตุการณ์

## 5.3 Public Incident Reporting & Status Tracking

พัฒนาช่องทางรับแจ้งเหตุแบบสาธารณะโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และสร้างลิงก์ติดตามสถานะเฉพาะเรื่องสำหรับผู้แจ้ง โดยแสดงเลขอ้างอิง ประเภทเหตุ สถานะตั้งแต่รับแจ้ง กำลังประเมิน กำลังดำเนินการ จนถึงเสร็จสิ้น รวมถึงหัวข้อความคืบหน้าและข้อมูลติดต่อหน่วยงาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้ง

## 5.4 Environmental Monitoring & Map Visualization

พัฒนาหน้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศ คุณภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ สถานีตรวจวัด และจุดความร้อน พร้อมแสดงตำแหน่งบนแผนที่และสถานะข้อมูลล่าสุด เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ของพื้นที่

## 5.5 Operational Data & Version Control

พัฒนาการบริหารข้อมูลหน่วยงาน ทีมปฏิบัติงาน บุคลากร ทรัพยากรและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ประชากร สถานที่ กล้อง CCTV โครงการ และกิจกรรม พร้อมประวัติรุ่นข้อมูล จุดตรวจสอบ การดาวน์โหลด การกู้คืน และประวัติการแก้ไข เพื่อให้ตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้

## 5.6 Executive Dashboard — ผู้ช่วยนายก อบต.

พัฒนาหน้าจอสรุปผลสำหรับผู้บริหารที่แสดงสถานะความปลอดภัย/เฝ้าระวัง/แจ้งเตือนด่วน พร้อมสรุปสถานการณ์ประจำวันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

เชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์ ภัยพิบัติ ทรัพยากร โครงการ กิจกรรม ประชากร และข้อมูลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมของพื้นที่และเข้าถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จากหน้าจอเดียว

## 5.7 AI Assistant & Public Communication

พัฒนาผู้ช่วย AI สำหรับสนทนา ค้นหา และสรุปข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึง พร้อมจัดเก็บชุดคำสั่งใช้งานซ้ำ และรองรับการสร้างรายการกระจายข่าว เนื้อหา ภาพหรือเสียงสังเคราะห์ การกำหนดรอบเวลา และการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อ โดยผลลัพธ์จาก AI ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน

หมายเหตุ: ความสามารถมาตรฐานที่ ESM มีอยู่แล้วในชั้นที่ 3 ยังคงเป็น Background IP ตามข้อ 4.1 ส่วนโมดูลหรือส่วนขยายที่พัฒนาขึ้นใหม่เฉพาะโครงการและได้รับอนุมัติเป็นรายการส่งมอบ ให้เป็น Project IP ตามข้อ 4.2 ของสัญญาความร่วมมือฯ เป็นทรัพย์สินร่วมของ ESM และ GOODMEDCARE ในสัดส่วน 50:50 และรวมถึงอาจยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้ตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน (ข้อ 10.1)

# 6. ขอบเขตด้าน Hardware / Infrastructure Integration (6 เสาหลัก)

หมายเหตุ: การจัดซื้อ Hardware เพิ่มเติม เช่น กล้อง เซ็นเซอร์ หรือยานพาหนะ ไม่อยู่ในขอบเขตงานพัฒนาซอฟต์แวร์ฉบับนี้ และให้จัดทำเป็น BOQ แยกต่างหาก โดย ESM รับผิดชอบ Technical Specification และ GOODMEDCARE รับผิดชอบด้าน Commercial (สอดคล้องกับข้อ 2 และข้อ 3 ของสัญญา)

| เสาหลัก | สถานะ | รายละเอียดขอบเขตงาน |
| --- | --- | --- |
| ศูนย์บัญชาการ (Command Center) | ใหม่ (จัดตั้งใหม่) | จัดวาง Video Wall/Workstation และเชื่อมต่อ Executive Dashboard ใหม่ โดยใช้โครงสร้าง Smart City Platform เดิมเป็นฐาน |
| กล้องอัจฉริยะ (AI CCTV) | ของเดิม — บูรณาการ | เชื่อมต่อ Gunpai เข้ากับ Event Fusion Engine ไม่รวมการจัดซื้อกล้องเพิ่มเติม |
| ระบบแจ้งเหตุ (SOS) | ใหม่บางส่วน | พัฒนา Mobile Application/ปุ่ม SOS และเชื่อมต่อ LINE OA และหมายเลข 1669 ใหม่เฉพาะโครงการ |
| ระบบ IoT และเซ็นเซอร์ | ของเดิม + ใหม่บางส่วน | เชื่อมต่อเซ็นเซอร์น้ำ/PM2.5 เดิมเข้าระบบ และพัฒนาป้ายอัจฉริยะ (Smart Signage) ใหม่หากอยู่ใน Scope ที่อนุมัติ |
| ระบบรายงาน (Reporting) | ใหม่ทั้งหมด | พัฒนา Heat Map จุดเสี่ยง, KPI Dashboard และแดชบอร์ดผู้บริหารใหม่ทั้งหมด |

# 7. ขอบเขตที่ไม่รวมอยู่ในงานนี้ (Out of Scope)

- การจัดซื้อ Hardware/อุปกรณ์ IoT/กล้อง CCTV/ยานพาหนะเพิ่มเติม (ให้จัดทำ BOQ แยกต่างหาก)

- การเจรจาธุรกิจ การตลาด การประมูลงานภาครัฐ และการประสานงานลูกค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของ GOODMEDCARE ตามข้อ 3 ของสัญญา

- Customization หรือฟีเจอร์เพิ่มเติมนอกเหนือขอบเขตนี้ ต้องดำเนินการผ่าน Change Request และประเมินค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการตามข้อ 2.4

- ค่าใช้จ่าย Network/Internet ของลูกค้า และค่า Cloud/API ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้งาน ให้ถือเป็นต้นทุนโครงการตามข้อ 5.2 มิใช่ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

# 8. แผนดำเนินงาน (อ้างอิงแผนดำเนินงานในภาคผนวก ก)

| Phase | ระยะเวลา | เนื้อหางานหลัก |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 Concept & Requirement | [ระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน] | จัดทำ Business/Technical Requirement และ Architecture ของ Integration Layer (ชั้นที่ 2) และ AI Intelligence Layer (ชั้นที่ 3) |
| Phase 2 Prototype/MVP | [ระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน] | พัฒนาชั้นที่ 2 (Integration & Data Fusion) และโมดูลเบื้องต้นของชั้นที่ 3 ได้แก่ AI Risk Engine และ Event Fusion Engine |
| Phase 3 Pilot | 6 เดือน (ตามภาคผนวก ก) | ทดลองใช้กับ อบต. นำร่อง ให้ครบทั้ง 5 โมดูลหลักของชั้นที่ 3 พร้อม Executive Dashboard |
| Phase 4 Commercial Launch | ต่อเนื่อง | จำหน่ายแก่ อบต./เทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่นอื่น พร้อมยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน (ข้อ 10.1) |

รายละเอียดกำหนดการ ผลผลิตของแต่ละ Phase และงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 1.2 ของสัญญาความร่วมมือฯ

# 9. เกณฑ์การตรวจรับงาน (Acceptance Criteria)

- การตรวจรับงาน (UAT) ให้เป็นไปตามข้อ 2.3 และข้อ 3.2 ของสัญญา โดย GOODMEDCARE เป็นผู้ประสานงานลูกค้า และ ESM เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิค

- เกณฑ์การผ่านการตรวจรับของแต่ละโมดูลในชั้นที่ 3 ให้พิจารณาจากความถูกต้องของการแจ้งเตือน ระยะเวลาในการประมวลผล และการทำงานร่วมกันของระบบเดิมทั้งหมดผ่าน Integration Layer ในชั้นที่ 2

- รายละเอียดเกณฑ์ตรวจรับของแต่ละ Phase ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมเมื่อคู่สัญญาเห็นชอบ Project Scope ฉบับสมบูรณ์ร่วมกัน

# 10. ตารางสรุปการแบ่งประเภททรัพย์สินทางปัญญา (IP Classification Summary)

ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Register) ที่คู่สัญญาจะจัดทำร่วมกันตามข้อ 4 ของสัญญาความร่วมมือฯ เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งเรื่องความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต

| รายการงาน | ชั้น | ประเภท IP | สัดส่วนกรรมสิทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Smart EMS, Gunpai, Smart City, GIS, Fleet Management, IoT Platform | ชั้นที่ 1 | Background IP | ESM 100% |
| Unified Data Platform, API Gateway, Digital Twin & Citizen ID, SSO | ชั้นที่ 2 | Project IP | ESM 50% / GOODMEDCARE 50% |
| Event Fusion Engine, Auto Response Orchestration, After Action Intelligence, Scenario Simulator, Community Health & Safety Index, Executive Dashboard | ชั้นที่ 3 | Project IP | ESM 50% / GOODMEDCARE 50% |

# 11. หมายเหตุปิดท้าย

ขอบเขตงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันว่าเนื้องานพัฒนาหลักของโครงการ SMART TAMBON SAFETY Thailand คือชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับโครงการนี้ มิใช่การนำ Background Platform ที่ ESM มีอยู่แล้วมาส่งมอบทั้งหมดโดยไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รายละเอียด ระยะเวลา และงบประมาณของแต่ละ Phase ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป ตามข้อ 1.2 ของสัญญาความร่วมมือฯ

ลงชื่อ __________________________________ ESM

( นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย )   ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ __________________________________ GOODMEDCARE

( นางสาวมีนมาลย์ สุภาผล )   ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ